ALLEGATO 1

Indicazioni procedurali e tempistica.

Ai fini della definizione dell’attività di programmazione dei lavori pubblici, si evidenzia la necessità di scandire le fasi di svolgimento dell’attività istruttoria.

Più in generale, per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle Direzioni generali, regionali e dell’amministrazione periferica del Ministero, si sottolinea la necessità che gli uffici ed i servizi si attengano,  relativamente alla formulazione delle proposte e dei pareri, nel pieno rispetto dei criteri e delle priorità delineate dalla presente circolare, alle modalità procedurali ed alla tempistica di seguito riportata:

FASE 1

1.a) entro il 24 gennaio 2014, tutte le soprintendenze,  ivi comprese quelle archivistiche, gli archivi e le biblioteche, (con esclusione degli istituti indicati nei successivi punti 1b-1c-1d) dovranno inviare al Direttore regionale territorialmente competente, in formato cartaceo, oltreché telematico, le proposte degli interventi da inserire nel programma annuale e pluriennale degli interventi e nel programma lotto, utilizzando rispettivamente le SCHEDE A e le SCHEDE E  redatte per ciascun settore di competenza, osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modelli X e J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti;

1.b) entro il 24 gennaio 2014, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato delle regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, dovranno inviare alla Direzione generale per gli archivi, nonché alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo, oltreché telematico, all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, le allegate SCHEDE A6 ed E6 (programma lotto), osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modelli X e J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti e la scheda “S”.

1.c) entro il 24 gennaio 2014, i seguenti Istituti : il Museo nazionale d'arte orientale e la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L. Pigorini ", la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia, l’Istituto nazionale per la grafica, l’Istituto centrale per gli archivi, l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi dovranno inviare ciascuno alla Direzione generale competente, nonché alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo, oltreché telematico, all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it,  le allegate SCHEDE A ed E redatte per ciascun settore di competenza osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modelli X e J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti e la scheda “S”.

1.d)  entro il 24 gennaio 2014, l’Opificio delle pietre dure, l’ Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,  dovranno inviare,  per ragioni istruttorie ed organizzative, in formato cartaceo e telematicamente, al Segretariato generale, all’indirizzo di posta elettronica sg.segr.coordinamentoestudi@beniculturali.it, le allegate  SCHEDE C e G, osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modelli X e J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti e la scheda “S”;

1.e) entro il 24 gennaio 2014, gli Istituti dotati di autonomia speciale  dovranno inviare esclusivamente in relazione al programma lotto ciascuno al Centro di responsabilità amministrativa vigilante, nonché alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo, oltreché telematico, all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, le allegate SCHEDE E redatte per ciascun settore di competenza osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modello J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti;

1.f) entro il 24 gennaio 2014, la regione Siciliana e la regione autonoma Valle d’Aosta dovranno inviare, esclusivamente in relazione al programma lotto, alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo, oltreché telematico, all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, le allegate SCHEDE E  redatte per ciascun settore di competenza, osservando le istruzioni contenute nell’ALLEGATO 2, nonché la dichiarazione (modello J) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti;

FASE 2

2.a)  entro il 14 febbraio 2014 i Direttori regionali, previa attività istruttoria volta a conferire un ordine prioritario alle proposte, dovranno inviare alla scrivente Direzione generale, le SCHEDE B ed F in formato cartaceo e all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it. Si osserva che è necessario porre particolare attenzione alla definizione dell’ordine di priorità con cui presentare le proposte, anche in ragione della notevole riduzione delle risorse; inoltre dovranno inviare la dichiarazione (modelli Y e K) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti, nonché la scheda “S” relativamente a tutte le proposte di sponsorizzazione del territorio di competenza.

2.b) entro il 14 febbraio 2014, i Direttori regionali,  avranno cura di inviare anche ai Direttori generali, ognuno esclusivamente per il settore di propria competenza, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, le predette SCHEDE B, F e S redatte per ciascun settore di competenza;

2.c) entro il 14 febbraio 2014, il Segretariato generale vorrà inviare alla  scrivente Direzione generale, in formato cartaceo e all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, le allegate SCHEDE D, H, S, nonché la dichiarazione (modelli Y e K) relativa allo stato progettuale degli interventi proposti;

2.d) entro il 14 febbraio 2014, la Direzione generale per il cinema, esclusivamente in relazione al programma lotto, dovrà inviare alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo e all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it l’allegata SCHEDA L;

2.e)  entro il 14 febbraio 2014, la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, esclusivamente in relazione al programma lotto, dovrà inviare alla scrivente Direzione generale, all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it l’allegata SCHEDA M;

FASE 3

3)  entro il 21 febbraio 2014, i Direttori generali  dovranno inviare alla scrivente Direzione generale, in formato cartaceo e all’indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, il parere, per il settore di  competenza, relativo alla proposta degli interventi da inserire nel programma annuale e pluriennale  e nel programma lotto;

FASE 4

4) la Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, acquisite le proposte e i pareri, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, effettua l’istruttoria e l’elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi.

Terminata l’istruttoria, la programmazione triennale dei lavori pubblici, e l’elenco annuale dei lavori, è adottata dal Ministro (articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) e  si provvede, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, alla pubblicazione degli schemi adottati dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell’amministrazione procedente.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 237,  dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e dell’art. 13, comma 2, lettera a) del D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, e successive modificazioni,  il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici,  approva la programmazione triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori.

Compilazione degli “schemi-tipo” (D.M. 11 novembre 2011).

A norma dell’art. 1, comma 1, del D.M. 11 novembre 2011, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo, delle tabelle allegate al decreto citato (scheda 1, scheda 2, scheda 2B, scheda 3, Tabella 1 e 2, Tabella 3, 4, 5) che, per ragioni di semplificazione amministrativa, vengono allegate alla presente circolare con le relative istruzioni di compilazione  contenute nell’ALLEGATO 3.

Pertanto, successivamente alla fase di approvazione, quando il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori hanno assunto il carattere della definitività, le stazioni appaltanti devono trasmettere, ai sensi dell’art. 128, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, al Ministero delle infrastrutture ed all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ne cureranno la pubblicità, i programmi e gli elenchi, sulla base dei predetti schemi-tipo e delle tabelle allegate.

Si evidenzia che le stazioni appaltanti nazionali aventi struttura centralizzata debbono inviare le informazioni alla sezione centrale dell’Osservatorio mentre, le stazioni appaltanti di lavori di interesse regionale, sono tenute ad inviare le informazioni alla sezione regionale dell’Osservatorio competente per territorio (delibera. AG. 108 del 14.04.2000 – art. 4  - Codice 4.2.3 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ora anche per servizi e forniture).

Per completezza d’informazione si riportano le indicazioni relative ai contenuti minimi delle suddette schede, rinviando alle informazioni contenute nell’ALLEGATO 3, per maggiori dettagli circa le istruzioni di compilazione.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e, dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell’art. 53, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma. Nella scheda 2B, sono invece riportate le indicazioni relative all’applicazione dell’art.128, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 1, D.M. 11 novembre 2011) relative all’elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, comma 6 del Codice dei contratti pubblici

Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell’intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al suddetto decreto.

Nella scheda 3, per la cui compilazione si richiama anche quanto previsto dalla Circolare 16 dicembre 2004, n. 1618/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante chiarimenti sul D.M. 22 giugno 2004, è  contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell’anno cui l’elenco si riferisce, oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4, le finalità secondo la tabella 5, la conformità ambientale e urbanistica, l’ordine di priorità, in conformità all’art. 128, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli, stima tempi di esecuzione (art. 3, commi 1 e 2, D.M. 11 novembre 2011).